## Slide 1
六月计划执行情况报告
Leadmap Engine项目组
负责人：张学松

## Slide 2
目录
01
项目简介
项目的模块,人员时间规划等
02
六月执行情况
项目执行情况
03
交付物说明
展示项目成果

## Slide 3
01
项目简介
刘立
徐众
张学松
地图打印
t/天
7
16.5
11.5
8
38.5
31.5
30.5
21.5
5
60
3d model
通用拓扑
样式编辑器
地址/反地址编码
项目调研

## Slide 4
02
5月执行状况
6月1日-6月5日 mapnik学习和淮安布置
6月8日-6月12日 梳理云GIS坐标系流转
6月18日-6月19日 CD/CI部署工作
交付物: 客户结点自动部署文档
6月22日 -6月24日 网络变化导致得一
系列问题,以及部分jar包bug
6月15日-5月17日 mapnik开发文档以
及测验
6月28日-6月30日PipeTransform
交付物:坐标系流转PPT
交付物:打印开发文档

## Slide 5
03
交付物说明
坐标系流转PPT:

## Slide 6
03
交付物说明
地图打印开发文档

## Slide 7
03
交付物说明
客户结点自动部署文档